SPORTIFY

Sistema Web de Gestión y Seguimiento del Progreso de Rutinas de Entrenamiento

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación
Materia: Gestión de Proyectos
Integrantes:

- Mateo Ternovic

- Lautaro Martínez

- Braian Pla

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL SAN NICOLAS

ÍNDICE

Descripción del Proyecto

Objetivos

Definición de Requerimientos

3.1 Requerimientos Funcionales

3.2 Requerimientos No Funcionales

3.3 Minutas de Reunión

Alcance del Proyecto

4.1 Inclusiones

4.2 Exclusiones

Registro de Interesados

Cronología de Hitos

Criterios de Aceptación

Supuestos del Proyecto

Restricciones del Proyecto

Requerimientos Core por Integrante

Anexos

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - Nombre

SPORTIFY

  - Sigla

SPT

  - Descripción General

Sportify es una aplicación web orientada a la gestión y seguimiento de rutinas de entrenamiento físico, cuyo propósito es permitir a los usuarios organizar sus planes de entrenamiento, registrar la evolución de las cargas utilizadas en los ejercicios y visualizar su progreso mediante información estadística y representaciones gráficas.

El sistema estará compuesto por diferentes módulos integrados que permitirán gestionar el acceso de los usuarios, administrar rutinas de entrenamiento, incorporar ejercicios a dichas rutinas y consultar información relacionada con la evolución del entrenamiento realizado.

Una vez autenticado, el usuario podrá acceder al módulo principal de la aplicación, desde el cual podrá consultar su rutina principal y gestionar rutinas secundarias. Cada rutina podrá organizarse de acuerdo con los distintos días de la semana en los que se desarrollarán las actividades de entrenamiento.

Dentro de cada día de entrenamiento, el usuario podrá seleccionar ejercicios disponibles en el sistema, establecer la cantidad de series y repeticiones correspondientes y definir el peso inicial o carga de trabajo asociada a cada ejercicio.

Para facilitar la correcta ejecución de los ejercicios, Sportify incorporará información asociada a cada uno de ellos, incluyendo su nombre, descripción, grupos musculares involucrados y un recurso visual o audiovisual que permita consultar la técnica de ejecución. Para ello, se contempla el consumo de información proveniente de una API externa especializada en ejercicios.

El sistema también permitirá registrar y actualizar periódicamente el peso utilizado en cada ejercicio. Esta información será almacenada y utilizada posteriormente para construir un historial de evolución, permitiendo al usuario observar los cambios producidos en su rendimiento a lo largo del tiempo.

Como componente de valor agregado, Sportify contará con un dashboard de crecimiento, mediante el cual los datos registrados podrán transformarse en información visual. El usuario podrá consultar gráficos relacionados con la evolución de su peso corporal y con la progresión de las cargas utilizadas en los diferentes ejercicios.

- OBJETIVOS

  - Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para la gestión y seguimiento de rutinas de entrenamiento físico que permita a los usuarios crear y administrar sus rutinas, organizar ejercicios de acuerdo con los días de entrenamiento, registrar las cargas utilizadas y consultar la evolución de su rendimiento mediante un panel visual basado en estadísticas y representaciones gráficas.

  - Objetivos General

| Código | Objetivo Específico |
| --- | --- |
| OE-01 | Implementar un módulo de gestión de usuarios que permita realizar el alta, modificación y eliminación de usuarios, contemplando además el control de acceso correspondiente. |
| OE-02 | Implementar un módulo de gestión de rutinas que permita crear, modificar, duplicar y eliminar rutinas de entrenamiento. |
| OE-03 | Desarrollar un sistema de organización de rutinas que permita asociar ejercicios a determinados días de la semana y establecer sus parámetros de entrenamiento. |
| OE-04 | Integrar una API externa de ejercicios para obtener información descriptiva y recursos de consulta asociados a los ejercicios disponibles. |
| OE-05 | Implementar mecanismos de almacenamiento y actualización de las cargas utilizadas en los ejercicios para mantener un historial de progreso. |
| OE-06 | Desarrollar un módulo de crecimiento que permita consultar la evolución del usuario a partir de los datos registrados durante sus entrenamientos. |
| OE-07 | Desarrollar un dashboard visual que represente mediante gráficos y estadísticas la evolución del peso corporal y del rendimiento en los ejercicios. |
| OE-08 | Implementar un sistema de autenticación y control de acceso que permita proteger las funcionalidades de acuerdo con el rol del usuario. |
| OE-09 | Proporcionar una interfaz web responsiva que pueda ser utilizada tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles compatibles. |

- REQUERIMIENTOS

  - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

| ID | Área | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión de Usuarios | El sistema debe permitir la administración de los usuarios, incluyendo su registro, modificación y eliminación, de acuerdo con los permisos correspondientes. |
| RF-02 | Autenticación | El sistema debe gestionar el acceso de los usuarios mediante un mecanismo de autenticación, permitiendo validar su identidad antes de acceder a las funcionalidades protegidas. |
| RF-03 | Gestión de Rutinas | El sistema debe permitir la administración completa de las rutinas de entrenamiento, incluyendo su creación, modificación, duplicación y eliminación. |
| RF-04 | Gestión de Ejercicios | El sistema debe obtener información de ejercicios mediante una API externa, procesarla e integrarla al sistema, permitiendo consultar sus datos descriptivos y los recursos disponibles para su correcta ejecución. |
| RF-05 | Organización de Rutinas. | El sistema debe permitir incorporar ejercicios a las rutinas y organizarlos de acuerdo con el día de la semana en el que serán realizados, estableciendo para cada uno la cantidad de series, repeticiones y peso inicial. |
| RF-06 | Registro de Progreso | El sistema debe permitir registrar y actualizar el peso utilizado en los distintos ejercicios, almacenando esta información para conservar el historial de evolución del usuario. |
| RF-07 | Dashboard de Crecimiento | El sistema debe permitir visualizar el progreso del usuario mediante un panel estadístico que represente gráficamente la evolución de su peso corporal y de las cargas utilizadas en sus ejercicios. |
| RF-08 | Gestión de Cuenta | El sistema debe permitir al usuario consultar y gestionar la información personal asociada a su cuenta, incluyendo datos como peso, altura y peso objetivo. |

  - Requerimientos No Funcionales

| ID | Area | Requerimiento | Forma de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Capacidad | El sistema deberá permitir un máximo de 10 rutinas por usuario dentro de la versión inicial del proyecto. | Prueba funcional verificando el límite establecido. |
| RNF-02 | Rendimiento | La obtención de información de ejercicios mediante la API externa deberá completarse en un tiempo inferior a 3 segundos bajo condiciones normales de operación. | Prueba de rendimiento y medición del tiempo de respuesta de las consultas. |
| RNF-03 | Seguridad | Las credenciales almacenadas por el sistema deberán utilizar mecanismos de protección criptográfica adecuados, evitando su almacenamiento en texto plano. | Revisión de la configuración y de los datos almacenados. |
| RNF-04 | Disponibilidad | El sistema deberá encontrarse operativo dentro de la franja horaria comprendida entre las 04:30 y las 23:30 horas. | Monitoreo de disponibilidad durante el período de pruebas definido. |
| RNF-05 | Usabilidad | Un usuario nuevo deberá poder completar el proceso de registro en menos de 3 minutos sin asistencia externa. | Pruebas de usabilidad con usuarios y medición del tiempo de completitud. |
| RNF-06 | Usabilidad | Un usuario nuevo deberá poder configurar una rutina básica en menos de 10 minutos sin asistencia externa. | Pruebas de usabilidad y medición del tiempo necesario para completar la tarea. |
| RNF-07 | Compatibilidad | El sistema deberá funcionar correctamente en las últimas versiones disponibles de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox al momento de la entrega. | Pruebas funcionales en los navegadores definidos. |
| RNF-08 | Portabilidad | El sistema deberá contar con una interfaz responsiva y permitir la utilización de sus funcionalidades principales mediante Google Chrome en dispositivos Android e iOS. | Pruebas en dispositivos móviles y diferentes resoluciones de pantalla. |
| RNF-09 | Escalabilidad | El sistema deberá soportar hasta 500 usuarios concurrentes, procurando que el tiempo de respuesta no se incremente en más de un 25 % respecto de la condición de referencia. |  |

- ALCANCE DEL PROYECTO

  - Inclusiones

El proyecto contempla:

- Módulo de registro y autenticación de usuarios.

- Gestión de usuarios.

- Control de acceso mediante roles de Administrador y Usuario.

- Gestión de rutinas de entrenamiento.

- Creación, modificación, duplicación y eliminación de rutinas.

- Gestión y organización de ejercicios dentro de las rutinas.

- Organización de ejercicios por días de la semana.

- Integración con una API externa de ejercicios.

- Consulta de información descriptiva y material de apoyo de los ejercicios.

- Configuración general de ejercicios dentro de las rutinas.

- Registro y actualización de las cargas utilizadas.

- Seguimiento histórico del progreso.

- Gestión de información personal del usuario.

- Dashboard de crecimiento y evolución.

- Representación gráfica del progreso del usuario.

- Manual de ejercicios de carácter virtual.

- Documentación técnica.

- Manual de usuario.

- Compatibilidad con navegadores de escritorio definidos.

- Interfaz responsiva para dispositivos móviles.

  - Exclusiones

Quedan fuera del alcance de la versión actual:

- Compartir rutinas entre usuarios.

- Visualizar o guardar rutinas pertenecientes a otros usuarios.

- Sistema de rutinas públicas.

- Funcionalidades de comunidad o interacción social entre usuarios.

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

- Desarrollo de una aplicación independiente para Android.

- Desarrollo de una aplicación independiente para iOS.

- Capacitación presencial relacionada con la ejecución de ejercicios.

- Integración con dispositivos físicos o sistemas de monitoreo deportivo externos.

- Servicios de entrenamiento personalizado.

5. REGISTROS DE INTERESADOS

| ID | Nombre | Rol en el Proyecto | Localización | Expectativas Principales | Poder | Interés | Gestión | Tipo | Colaboración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Juan Carlos | Dueño del Gimnasio / Cliente | San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires | Implementar un sistema que aporte valor a los usuarios del gimnasio y les permita mantener un control organizado sobre sus rutinas y progreso. | Alto | Alto | Gestión cercana y reuniones semanales. | Externo | Apoyo |
| I-02 | Mateo Ternovic | Líder Técnico / Desarrollador Backend | San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires | Entregar un sistema funcional, escalable y correctamente documentado, implementando la lógica de negocio y la integración con servicios externos. | Alto | Alto | Participación activa. | Interno | Apoyo |
| I-03 | Lautaro Martínez | Desarrollador Frontend / UI-UX | San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires | Diseñar interfaces intuitivas y dashboards claros que permitan una correcta experiencia de usuario y visualización del progreso. | Medio | Alto | Participación activa. | Interno | Apoyo |
| I-04 | Braian Pla | Administrador de Base de Datos / Analista de Calidad | San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires | Diseñar el almacenamiento de la información, garantizar su correcta persistencia y participar en las actividades de prueba y control de calidad. | Medio | Alto | Participación activa. | Interno | Apoyo |

  - CRONOLOGIA DE HITOS

| Código | Descripción | Fecha Estimada | Fase del Proyecto | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Aprobación de la propuesta inicial y definición general del proyecto. | Semana 1 | Inicio | Propuesta del proyecto |
| H-02 | Relevamiento y validación de requerimientos. | Semana 1-2 | Análisis | Documento de requerimientos |
| H-03 | Diseño inicial de la solución y modelo de datos. | Semana 2-3 | Diseño | Diseño técnico y modelo de datos |
| H-04 | Diseño de las principales interfaces del sistema. | Semana 3 | Diseño | Wireframes |
| H-05 | Configuración del entorno de desarrollo y estructura inicial del proyecto. | Semana 3 | Desarrollo | Repositorio y estructura base |
| H-06 | Implementación del módulo de usuarios y autenticación. | Semana 4 | Desarrollo | Módulo de autenticación |
| H-07 | Implementación del módulo de gestión de rutinas. | Semana 5-6 | Desarrollo | Módulo de rutinas |
| H-08 | Implementación de gestión y organización de ejercicios. | Semana 7-8 | Desarrollo | Módulo de ejercicios |
| H-09 | Integración con la API externa de ejercicios. | Semana 8-9 | Desarrollo | Integración de API |
| H-10 | Implementación del registro y seguimiento del progreso. | Semana 9-10 | Desarrollo | Módulo de progreso |
| H-11 | Implementación del dashboard de crecimiento. | Semana 10-11 | Desarrollo | Dashboard |
| H-12 | Integración general y ejecución de pruebas. | Semana 12 | Pruebas | Reporte de pruebas |
| H-13 | Corrección de errores y ajustes finales. | Semana 13 | Cierre | Versión final |
| H-14 | Documentación y despliegue del sistema. | Semana 14 | Cierre | Sistema funcional y documentación |

  - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| ID | Área | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Gestión de Usuarios (RF-01) | Se verificará que el sistema permita realizar correctamente el registro, modificación y eliminación de usuarios, considerando escenarios válidos e inválidos. El criterio se aprobará cuando las operaciones previstas funcionen correctamente y no existan errores críticos pendientes. |
| CA-02 | Autenticación y Acceso (RF-02) | Se verificará el acceso mediante credenciales válidas, el rechazo de accesos inválidos y la protección de las funcionalidades que requieran autenticación. El criterio se aprobará cuando no se permitan accesos no autorizados. |
| CA-03 | Gestión de Rutinas (RF-03) | Se verificará que el usuario pueda crear, modificar, duplicar y eliminar rutinas. El criterio se aprobará cuando las operaciones se ejecuten correctamente y la información permanezca almacenada sin inconsistencias. |
| CA-04 | Gestión de Ejercicios (RF-04) | Se verificará la obtención y utilización de información de ejercicios mediante la API externa, comprobando que la información disponible pueda incorporarse correctamente al sistema. |
| CA-05 | Organización del Entrenamiento (RF-05) | Se verificará que los ejercicios puedan organizarse dentro de una rutina y asociarse a los días de entrenamiento correspondientes, conservando la configuración establecida por el usuario. |
| CA-06 | Registro de Progreso (RF-06) | Se verificará que el sistema permita registrar y actualizar los datos relacionados con la evolución del usuario y que dicha información pueda ser recuperada posteriormente. |
| CA-07 | Dashboard de Crecimiento (RF-07) | Se verificará que el dashboard represente correctamente la información registrada y que los gráficos y estadísticas reflejen los datos almacenados por el sistema. |
| CA-08 | Gestión de Cuenta (RF-08) | Se verificará que el usuario pueda consultar y actualizar la información personal contemplada por el sistema, incluyendo peso, altura y peso objetivo. |
| CA-09 | Seguridad (RNF-03) | Se verificará que la información de autenticación almacenada por el sistema se encuentre protegida mediante mecanismos adecuados y que no existan credenciales almacenadas en texto plano. |
| CA-10 | Rendimiento (RNF-02) | Se verificará que la consulta de información de ejercicios mediante la API cumpla con el tiempo máximo establecido de 3 segundos bajo las condiciones de prueba definidas. |
| CA-11 | Disponibilidad (RNF-04) | Se verificará mediante monitoreo que el sistema permanezca disponible dentro de la franja horaria establecida para el proyecto durante el período de aceptación. |
| CA-12 | Usabilidad (RNF-05, RNF-06) | Se realizarán pruebas con usuarios para comprobar que el registro pueda completarse en menos de 3 minutos y que la configuración de una rutina básica pueda realizarse en menos de 10 minutos sin asistencia externa. |
| CA-13 | Compatibilidad (RNF-07) | Se verificará el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales en las versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox al momento de la entrega. |
| CA-14 | Portabilidad (RNF-08) | Se verificará la correcta adaptación de la interfaz a dispositivos Android e iOS mediante Google Chrome, considerando diferentes tamaños de pantalla. |
| CA-15 | Escalabilidad (RNF-09) | Se realizará una prueba de carga simulando hasta 500 usuarios concurrentes y se verificará que el incremento del tiempo de respuesta permanezca dentro del límite establecido del 25 %. |

  - SUPUESTO DEL PROYECTO

| ID | Supuesto | Consecuencia en caso de incumplimiento |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Se asume que el cliente proporcionará los datos necesarios para configurar la cuenta inicial de Administrador antes del inicio de la etapa de implementación. | En caso de no recibir la información requerida, se utilizará una cuenta administrativa predeterminada para permitir la configuración inicial del sistema, pudiendo producirse un retraso en las actividades dependientes de dicha información. |
| S-02 | Se asume que los usuarios dispondrán, durante el período de utilización previsto del sistema, de un dispositivo compatible y de una conexión a Internet con una velocidad mínima de 5 Mbps. | Los usuarios que no dispongan de los medios técnicos requeridos podrían experimentar imposibilidad o dificultades para acceder al sistema. |
| S-03 | Se asume que los usuarios dispondrán de una dirección de correo electrónico válida y accesible durante el período de utilización del sistema para los procesos de autenticación correspondientes. | Los usuarios que no dispongan de una dirección válida no podrán completar los mecanismos de autenticación que dependan de dicho medio. |
| S-04 | Se asume que la API externa utilizada para obtener información de ejercicios mantendrá una disponibilidad mínima del 99 % y compatibilidad con la integración implementada durante las 14 semanas de desarrollo. | Ante una interrupción o modificación incompatible del servicio, se evaluarán alternativas equivalentes, pudiendo producirse un impacto sobre el cronograma o sobre las funcionalidades dependientes de la API. |

  - RESTRICCIONES DEL PROYECTO

| ID | Restricción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| R-01 | El desarrollo deberá realizarse utilizando C# .NET para el backend, HTML, CSS y JavaScript / React para el frontend, y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos. | Directa — imposición técnica |
| R-02 | El plazo de entrega no podrá exceder las 14 semanas desde la fecha de inicio formal del proyecto. | Directa — restricción de plazo |
| R-03 | La solución deberá ser funcional y desplegable, no pudiendo limitarse únicamente a un prototipo. Deberá contar con al menos un usuario Administrador y datos de prueba cargados. | Directa — requisito del proyecto |
| R-04 | La utilización de servicios externos para la obtención de información de ejercicios estará condicionada por las características y disponibilidad de las APIs seleccionadas. | Indirecta — dependencia técnica externa |

  - REQUERIMIENTOS CORE POR INTEGRANTE

| Integrante | Requerimiento Core | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Mateo Ternovic | RF-01, RF-02, RF-03 | Gestión de usuarios, autenticación y acceso, y gestión principal de rutinas. |
| Lautaro Martínez | RF-04, RF-07 | Gestión visual de ejercicios, integración de la información obtenida y desarrollo del dashboard de crecimiento. |
| Braian Pla | RF-05, RF-06, RF-08 | Organización y almacenamiento de la información del entrenamiento, registro del progreso y gestión de la información de la cuenta. |

11. ANEXOS

11.1 Minuta de Reunión MIN-001

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 09/09/2026 |
| Horario | 12:30 - 15:00 |
| Lugar / Canal | Presencial |
| N.º de Minuta | MIN-001 |

2. Participantes

| Nombre y Apellido | Rol / Área | Organización | Asistió |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Carlos | Dueño del Gimnasio / Cliente | Cliente | Sí |
| Mateo Ternovic | Líder Técnico / Backend | Equipo de Desarrollo | Sí |
| Lautaro Martínez | Frontend / UI-UX | Equipo de Desarrollo | Sí |
| Braian Pla | Base de Datos / Calidad | Equipo de Desarrollo | Sí |

3. Objetivos de la Reunión

• Identificar la necesidad principal que deberá resolver el sistema.

• Definir las funcionalidades generales de Sportify.

• Establecer el alcance inicial del proyecto.

• Identificar las expectativas principales del cliente.

4. Temas Tratados

Se analizó la necesidad de contar con una herramienta que permita a los usuarios organizar y realizar un seguimiento de sus rutinas de entrenamiento.

Se presentó la propuesta de desarrollar Sportify como una aplicación web destinada a la administración de rutinas, ejercicios y progreso personal.

Se identificaron como funcionalidades principales el registro y acceso de usuarios, la gestión de rutinas, la organización de ejercicios, el registro de cargas y la visualización del progreso mediante un dashboard.

También se analizó la posibilidad de utilizar una API externa para complementar la información de los ejercicios.

5. Decisiones Tomadas

1. Se definió Sportify como una aplicación web de seguimiento de rutinas.

2. Se estableció la gestión de rutinas como funcionalidad principal del sistema.

3. Se acordó incorporar un dashboard para representar el progreso.

4. Se definió la utilización de una API externa para obtener información de ejercicios.

5. Se estableció que las funcionalidades de compartir rutinas quedarían fuera de la versión inicial.

6. Plan de Acción

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Formalizar la propuesta y requerimientos | Equipo de Desarrollo |
| Diseñar las primeras interfaces | Lautaro Martínez |
| Definir el almacenamiento inicial | Braian Pla |
| Analizar la API de ejercicios | Mateo Ternovic |

7. Próxima Reunión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha sugerida | 13/09/2026 |
| Horario | 12:30 |
| Temas pendientes | Validación del alcance y revisión del diseño inicial. |

11.2 Minuta de Reunión MIN-002

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 13/09/2026 |
| Horario | 12:30 - 16:30 |
| Lugar / Canal | Presencial |
| N.º de Minuta | MIN-002 |

2. Participantes

| Nombre y Apellido | Rol / Área | Organización | Asistió |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Carlos | Dueño del Gimnasio / Cliente | Cliente | Sí |
| Mateo Ternovic | Líder Técnico / Backend | Equipo de Desarrollo | Sí |
| Lautaro Martínez | Frontend / UI-UX | Equipo de Desarrollo | Sí |
| Braian Pla | Base de Datos / Calidad | Equipo de Desarrollo | Sí |

3. Objetivos de la Reunión

• Revisar y validar los requerimientos definidos.

• Confirmar el alcance de la primera versión.

• Validar las funcionalidades principales de rutinas y ejercicios.

• Revisar la inclusión del dashboard de crecimiento.

4. Temas Tratados

Se revisó el flujo general de la aplicación, desde la autenticación del usuario hasta la creación y administración de las rutinas.

Se confirmó que las rutinas podrán organizarse de acuerdo con los días de la semana y que los ejercicios contarán con información obtenida mediante una API externa.

También se revisó la funcionalidad de registro del progreso y la necesidad de almacenar la información suficiente para generar los gráficos correspondientes.

Finalmente, se confirmó que la primera versión priorizará el seguimiento individual del usuario y no incorporará funcionalidades sociales o aplicaciones móviles nativas.

5. Decisiones Tomadas

1. Se confirmó el alcance definido para la primera versión.

2. Se mantendrá una rutina principal y la posibilidad de administrar rutinas secundarias.

3. Se conservará el registro histórico del progreso.

4. El dashboard de crecimiento formará parte de la versión inicial.

5. Las rutinas públicas y el intercambio entre usuarios se consideran funcionalidades futuras.

6. Plan de Acción

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Finalizar documentación de requerimientos | Equipo de Desarrollo |
| Continuar diseño de interfaces | Lautaro Martínez |
| Preparar estructura de almacenamiento | Braian Pla |
| Definir integración con la API | Mateo Ternovic |
| Preparar planificación de desarrollo | Equipo de Desarrollo |

7. Próxima Reunión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha sugerida | 21/09/2026 |
| Horario | 12:30 |
| Temas pendientes | Revisión del diseño, modelo de datos y planificación de desarrollo. |

FIN DEL DOCUMENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

Tecnicatura Universitaria en Programación

Gestión de Proyectos

Documento correspondiente al Proyecto Final — Etapa 1